خارطة موجهة لفريق التطوير (Developers)

المرحلة الأولى: التأسيس وهيكلة البيانات

الهدف:  بناء "العمود الفقري" للنظام.

- تطوير Schema قاعدة البيانات:

  - إنشاء جداول الشركاء (Collaborators) وربطها بجداول العمليات  (Transactions) .

  - بناء نظام "الأثر الرقمي"  (Referral Tracking)  لربط كل زبائن أو سيارات بالشريك الذي جلبهم عبر (Deep Links)  أو (Unique IDs) .

- بوابة التسجيل والتوثيق:

  - بناء نموذج تسجيل الشركاء مع رفع وثائق الهوية  (KYC).

  - الربط مع نظام أبشر/نفاذ (عبر API) لضمان أن كل شريك هو شخص حقيقي ومسؤول قانوناً.

المرحلة الثانية: لوحة تحكم الشريك  (Dashboard)

الهدف: منح الشريك الأدوات اللازمة للعمل.

- واجهة "إضافة العروض": نموذج مبسط للشريك لرفع بيانات سيارات الغير (صور، مواصفات، موقع، تواصل المالك).

- نظام التتبع المالي (Wallet UI):

  - عرض الرصيد الكلي، الرصيد المعلق (Pending)، والرصيد القابل للسحب.

  - سجل شفاف لكل عمولة (من أي سيارة؟ ومن أي زبون؟).

- نظام الإشعارات (Push Notifications): تنبيه الشريك فور تحديث حالة سيارة جلبها (مثلاً: "تم بيع سيارة كامري 2020، عمولتك قيد المعالجة").

المرحلة الثالثة: محرك العمولات والمقاصة الآلية

الهدف: أتمتة "الحسابات" ومنع التدخل البشري.

- برمجة الـ Logic المالي:

  - حساب $X$%  للمنصة، ثم استقطاع $Y$%  للشريك تلقائياً عند تغيير حالة الطلب إلى "تم البيع".

  - برمجة "قواعد الرتب" (البرونزي، الفضي، الذهبي) بحيث تتغير النسبة برمجياً بمجرد وصول الشريك لعدد عمليات معين.

- نظام التسوية  (Payout System):

  - ربط المحفظة بالحساب البنكي (IBAN) عبر بوابة دفع تدعم التحويل العكسي.

  - جدولة التحويلات (مثلاً: كل يوم الخميس يتم تحويل المبالغ المتاحة).

المرحلة الرابعة: وحدة المهام الميدانية (Operations Module)

الهدف:  تفعيل دور الشركاء كأذرع لوجستية للمنصة.

- نظام إسناد المهام  (Task Dispatcher):

  - خوارزمية تظهر طلبات (تصوير/فحص) للشركاء القريبين جغرافياً فقط.

- تطبيق الجودة  (Quality Control):

  - إلزام الشريك برفع الصور "داخل التطبيق" مع ختم الوقت والموقع (Geotagging) لمنع التلاعب بالصور القديمة.

  - نموذج "تقرير الفحص التقني" الإلكتروني الذي يملأه الشريك الذهبي ويُرسل فوراً للمشتري.

المرحلة الخامسة: الأمن، الحوكمة والاختبار

الهدف: سد الثغرات وحماية حقوق المنصة.

- نظام كشف الاحتيال  (Fraud Detection):  تنبيه الإدارة في حال وجود "تواطؤ" بين شريك ومشتري (مثلاً: تكرار نفس الآيبان أو الموقع).

- اختبار الضغط  (Stress Testing):  التأكد من أن النظام المالي يحسب العمولات بدقة حتى مع آلاف العمليات المتزامنة.

مصفوفة الأدوات التقنية المقترحة  (Tech Stack):

- Backend :  Node.js أو Python (Django) لسرعة المعالجة المالية.

- Frontend:  React Native (لكي يعمل التطبيق على أندرويد وآيفون بسلاسة للشركاء في الميدان) .

- Cloud: AWS  لضمان استقرار الخوادم وحماية البيانات.

- Maps:  Google Maps API  لتتبع المواقع وتوزيع المهام الميدانية.